Zápis z pracovného stretnutia

zo dňa 29.10.2011 – 1. stretnutie všetkých občanov Dubového, ktorí majú chuť, čas a záujem spolupracovať na vybudovaní detského ihriska s oddychovou zónou pre všetky vekové kategórie

V priestoroch Obecného úradu sa dňa 29.10.2011 uskutočnilo stretnutie občanov Dubového so začiatkom o 17 hod.

Prítomní: 20 občanov obce Dubové

- Starosta obce Dubové pán Ľubomír Lettrich zahájil stretnutie základnou informáciou o zámere vybudovať  detské ihrisko s oddychovou zónou pre všetky vekové kategórie. Iniciatíva  na vybudovanie prišla od mamičiek na materskej a rodičovskej dovolenke z Dubového a riadenie projektu zabezpečia manželia Apfelovci, Dubové 300.

- Manželia Apfelovci formou Power pointovej prezentácie informovali občanov o zámere vybudovať   detské ihrisko s oddychovou zónou pre všetky vekové kategórie.

Zámer vznikol z iniciatívy rodičov malých detí.  Pretože  obec nemá žiadny park, ihrisko, žiadnu verejnú lavičku ani chodníky, rodičia s deťmi sa musia pohybovať hlavne po cestách pre motorové vozidlá, čo  je veľmi nebezpečné. Manželia Apfelovci vytipovali lokalitu – parc. KN C č.486/1 KU Dubové, druh pozemku záhrada, podľa LV č. 536 vo vlastníctve Cirkevného zboru Evanjelickej c.a.v (ďalej len CzEcav) Ivančiná. Následne oslovili pána farára Zachara či by bolo možné v tomto priestore vybudovať detské ihrisko s parkom. Pán farár po prejednaní s Cirkevným zborom potvrdil, že s tým súhlasia. Následne bol oslovený pán starosta Dubového pán Lettrich, či by obec bola ochotná spolupracovať na projekte vybudovania parku a bola predkladateľom projektu spolu s CzEcav Ivančiná v rámci 6. ročníka grantového programu spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a Nadácie Ekopolis – Zelené oázy . Pán starosta s návrhom súhlasil, tiež súhlasil s prevzatím vybudovaného priestoru do dlhodobej starostlivosti formou nájmu od CzEcav Ivančiná.

Bol dohodnutý nasledovný postup: Eduard Apfel spolu s manželkou Majkou Apfelovou vypracujú a zabezpečia projektovú dokumentáciu k výzve Ekopolisu. Zabezpečia vypracovanie projektu záhradnou architektkou s tým, že úhradu projektu vo výške 200 € sponzorsky zaplatí obec Dubové. Projekt bude rámcový, s tým že rozhodujúce slovo pri návrhu vybavenia majú občania Dubového. Termín predloženia projektu do 18.11.2011. Bolo dohodnuté 1.stretnutie občanov na 29.10.2011. Následne dňa 20.11.2011 o 17 hod bude 2. stretnutie občanov na Obecnom úrade Dubové, za účelom pripomienkovania projektu a zhodnotenia ako boli zapracované pripomienky a názory občanov.

Ing. Apfelovci podali informáciu o cieľoch programu a cieľovom území, kde je možné projekt realizovať.

Informovali o

a, Podporovaných aktivitách

- výsadba novej zelene a revitalizácia pôvodnej zelene (dreviny, trvalé trávnaté porasty, kvety)

- čistenie a upratovanie verejných priestranstiev

- starostlivosť o ekoplochy, záhrady a sady pri školách

- úprava terénu zveľaďovaných lokalít a trás

- projekty športovo-rekreačného charakteru podporujúce trávenie voľného času v prírode

- vytváranie a obnova prvkov drobnej záhradnej a parkovej architektúry na verejných priestranstvách a vyhliadkových miestach environmentálnym spôsobom ako napríklad stojany na bicykle, lavičky, stoly, prístrešky, informačné panely a umelecké prvky, prostredníctvom ktorých je možné interpretovať prírodné a kultúrne hodnoty územia, rôzne zariadenia slúžiace na oddych, nádoby na separovaný odpad (tam, kde tento zber dobre funguje)

b, Etapách a časových termínoch

1. Príprava projektu  na predloženie žiadosti na výzvu

-  účasť verejnosti na tvorení myšlienky a obsahu projektu

-  zapracovanie názorov verejnosti do projektu vypracovanom

architektom (Bihuňová)

-  spracovanie 1.predbežnej žiadosti o grant (Apfel, Apfelová)

Termín: do 30.11.2011

2. Schvaľovanie projektu

- Ekopolis v termíne od 16.1. 2012  požiada o zaslanie komplexných žiadostí u  projektov v užšom výbere s termínom do 20.2.2012

- spracovanie komplexnej žiadosti  (Apfel, Apfelová) 20.2.2012

- vyhlásenie víťazných projektov  1. polovica marca 2012

- Projekt musí byť zrealizovaný do 6 mesiacov od schválenia, najneskôr do konca augusta 2012, pričom podstatná časť prác súvisiacich s terénnymi úpravami a výsadbou by sa mala zrealizovať v jarnom vegetačnom období.

c, Podmienkach pridelenia grantu

Žiadatelia a ich projekty musia spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- územie, ktoré je predmetom projektu musí byť po ukončení projektu úplne dokončené

- musí ísť o ucelené, jasne vymedzené územie v intraviláne mesta/obce alebo v jej bezprostrednej blízkosti

- územie musí byť vo verejnom vlastníctve a širokej verejnosti prístupné bez obmedzení

- pri realizácii projektov je nutné používať ekologicky akceptovateľné postupy, nástroje a materiály

- do projektu musí byť zapojená verejnosť a prevažná časť prác musí byť vykonaná formou dobrovoľnej práce

- žiadateľ musí jasne preukázať vklad vlastných zdrojov (min. 20% z celkového rozpočtu alebo materiálna podpora v tejto hodnote), vyšší vlastný vklad je výhodou, za doplnkový zdroj sa nepovažuje dobrovoľná práca

- premyslená a efektívna následná dlhodobá starostlivosť o výstupy projektov

- pokiaľ v projekte rátate s výsadbou stromov a kríkov, pri výbere druhov na výsadbu odporúčame uprednostniť rastlinné druhy, ktoré sú pre váš región typické a tradičné. Výber druhov ako aj termín ich výsadby odporúčame konzultovať vopred s odborníkmi, napríklad s pracovníkmi štátnej ochrany prírody vo vašom regióne a pod..

d, TOP kritériách pre úspešnosť projektu

1. Zapojenie komunity do projektu – vznik idei, tvorenie priestoru a realizácia projektu.

Je to najvyššie hodnotené kritérium pre úspešnosť pri splnení všetkých podmienok pre udelenie grantu.

2. Požadovaná čiastka od Ekopolisu – optimálna je do 4000 €.

Nad 4000 € sú kladené veľmi vysoké nároky na myšlienku a kvalitu.

3. Podiel spolufinancovania  na projekte.

Čím vyšší podiel spolufinancovania tým vyššia pravdepodobnosť úspechu.

4. Všetky zariadenia na detskom ihrisku musia spĺňať bezpečnostné normy.

e, Finančných zdrojoch zabezpečených k 29.10.2011  na projekt v prípade úspešnosti:

Ekopolis   -      4000 € ?

Obecný úrad -  200 €  projekt (Bihuňová)

Obecný úrad -   ?  - práca mechanizmami a iné

Bartalský  -      2000 €  -  zrubový prístrešok + detský domček

Mestské lesy Kremnica – 500  €  drevo na ihrisko

Mestské lesy Banská Bystrica – 200 € sadenice hraba obyčajného

Platan      -         500  €   - sponzorský príspevok

Foresta    -          200  €  - sponzorský príspevok

Jozef Prílepok   -  ?  - práca mechanizmami

Ekostav Oščadnica -  ?  €  - sponzorský príspevok

Kuchárik    -       zľava min. 20 % z ceny sadbového materiálu

Občania Dubového - ?  - finančná zbierka

- Otvorenie otázok:

a, názov projektu – je potrebné do 20.11.2011 vymyslieť názov projektu s ktorým sa pôjde do         výzvy .                                                            Zodpovední: občania Dubového

b, zriadenie organizačného výboru – na základe schválenia všetkých prítomných občanov bol zriadení organizačný výbor v nasledovnom zložení: Apfel, Apfelová, Bartalský Peter, Ďurica Jozef, Lettrich – starosta Obce, Valaštíková Eva, Zachar – farár CzEcav.

c, najbližšie stretnutie  - dohodnuté na 20.11.2011 o 17 hod na OU Dubové

d, možnosť rozšírenia záujmového územia o vybavenosť WC a miestnosti pre komunitu v kostole.

Prejednať s pánom farárom Zacharom.                  Zodpovedný: organizačný výbor

- Diskusia: Peter Bartalský dal návrh na základné vybavenie priestoru – pieskovisko, šmýkačka, preliezky, pružinové hojdačky, nádoby na odpadky, verejné osvetlenie. Prisľúbil vybavenie možného  sponzorského dodania piesku do pieskoviska. Nad spodnou vstupnou bránou ponúkol vytvorenie zdobeného dreveného vstupu.

Katarína Štrbová navrhla zakúpiť pre ihrisko kolotoč a pružinové hojdačky.

Mária Apfelová navrhla prioritne vybaviť ihrisko štandardným vybavením využiteľným deťmi, ostatné dovybaviť v závislosti na dostupných finančných zdrojoch. Tiež navrhla rozdeliť plochu na min. 2 časti a to v spodnej časti vytvoriť detské ihrisko a hornej (bližšie ku kostolu) oddychovú zónu s altánkom, lavičkami a výsadbou stromov a krov. Tiež dala na zváženie zasadenie stromu, ktorý by sa dal zdobiť ako vianočný stromček a duba ako symbolu obce Dubové.

Okrem odsúhlasenia výmeny existujúceho oplotenia bolo schválené vysadenie živého hrabového plota a otvorená otázka ďalšieho priechodu na konci vyvýšeného chodníka vedúceho záhradou, ktorý by umožnil plynulý prechod ku kostolu i WC. Odznel aj návrh na prípadné nočné zamykanie tohto priestoru, no vyhodnotil sa ako málo reálny.

- Stretnutie o 18 hod ukončil pán starosta Lettrich a poďakoval občanom za účasť.

- Medzi poslednými odchádzajúcimi bola aj líška potulujúca sa okolo obecného úradu so zjavne zníženou mierou plachosti.

Zapísali: Eduard Apfel a Mária Apfelová, 29.10.2011     v       Dubovom